**熊静祎MetInfo建站系统 11.16-11.20周报**

**接口测试：**

**完成情况：**

11月16日

1. 进一步进行了freemarker邮件的美化，并将另建freemarker的project统一到auto2020项目中
2. 学习掌握冒烟测试用例的编写，编写了登陆、注册模块的冒烟测试用例

11月18日

1. 明晰任务，熟悉后台网站“新闻动态”模块的使用
2. 编写了25条冒烟测试用例

11月19日

1. 完成了剩余25条冒烟测试用例的编写，并对测试用例进行了初步的黑盒测试，发现了两个BUG
   1. 不能添加英文子栏目
   2. 标题不含关键字，内容含，设置搜索方式为标题时，该类内容仍被搜索到
2. 完成了对测试用例进行禅道的提交，并保存了部分BUG，以便后续自动化测试的进一步测试

11月20日

1. 初步了解学习了Jenkins，实现了后台登陆用例的自动化测试

11月22日

1. 进行自动化测试用例的编写实现

**待解决问题：**

11月16日

1. 后台网站的使用

11月18日

1.冒烟测试用例的编写

**预计解决方案：**

11月16日

1. 熟悉后台网站“新闻动态”模块

11月18日

1.首先实现部分冒烟测试用例的编写

**Web测试：**

**完成情况：**

11月16日

1. 完成测试计划的编写

11月18日

1.完成黑盒测试用例的编写和执行，并提交到禅道